附录A  工程监理单位用表

A.0.1 总监理工程师任命书应按本规范表A.0.1的要求填写。

表A.0.1   总监理工程师任命书

工程名称：                                         编号：

致： （建设单位） 兹任命 （注册监理工程师注册号： ）为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位（盖章） 法定代表人（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.2 工程开工令应按本规范表A.0.2的要求填写。

表A.0.2   工程开工令

工程名称：                                         编号：

致： （施工单位） 经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为： 年 月 日。 附件：工程开工报审表 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.3 监理通知单应按本规范表A.0.3的要求填写。

表A.0.3   监理通知单

工程名称：                                         编号：

致： （施工项目经理部） 事由： 内容： 项目监理机构（盖章） 总/专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.4 监理报告应按本规范表A.0.4的要求填写。

表A.0.4   监理报告

工程名称：                                         编号：

致：________________________（主管部门） 由________________________（施工单位）施工的___________________ ____（工程部位），存在安全事故隐患。我方已于 年 月 日发出编号为 的《监理通知单》或《工程暂停令》，但施工单位未（整改或停工）。 特此报告。 附件： 监理通知单 工程暂停令 其他 项目监理机构（盖章）： 总监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

A.0.5工程暂停令应按本规范表A.0.5的要求填写。

表A.0.5   工程暂停令

工程名称：                                         编号：

致： （施工项目经理部） 由于 原因，现通知你方于 年 月 日 时起，暂停 部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。 要求： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.6 旁站记录应按本规范表A.0.6的要求填写。

表A.0.6   旁站记录

工程名称：                                   编号：

| 旁站的关键部位、关键工序 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 | 年 月 日 时 分 | 旁站结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

A.0.7 工程复工令应按本规范表A.0.7的要求填写。

表A.0.7   工程复工令

工程名称：                                         编号：

致： （施工项目经理部） 我方发出的编号为 《工程暂停令》，要求暂停 部位（工序）施工，经查已具备复工条件。经建设单位同意，现通知你方于 年 月 日 时起恢复施工。 附件：复工报审表 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.8 工程款支付证书应按本规范表A.0.8的要求填写。

表A.0.8   工程款支付证书

工程名称：                                         编号：

致： （施工单位） 根据施工合同约定，经审核编号为 工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付该款项共计（大写） （小写： ）。 其中： 1. 施工单位申报款为： 2. 经审核施工单位应得款为： 3. 本期应扣款为： 4. 本期应付款为： 附件：工程款支付报审表及附件 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.1

施工组织设计或（专项）施工方案报审表

工程名称：                                         编号：

致： （项目监理机构） 我方已完成 工程施工组织设计或（专项）施工方案的编制，并按规定已完成相关审批手续，请予以审查。 附： 施工组织设计 专项施工方案 施工方案 施工项目经理部（盖章） 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000项目经理（签字） 年 月 日

审查意见： 专业监理工程师（签字） 年 月 日

审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.2  工程开工报审表应按本规范表B.0.2的要求填写。

表B.0.2   工程开工报审表

工程名称：                                         编号：

致： （建设单位） （项目监理机构） 我方承担的 工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，特申请于 年 月 日开工，请予以审批。 附件：证明文件资料 施工单位（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

审批意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.3 工程复工报审表应按本规范表B.0.3的要求填写。

表B.0.3   工程复工报审表

工程名称：                                         编号：

致： （ 项目监理机构） 编号为 《工程暂停令》所停工的 部位，现已满足复工条件，我方申请于 年 月 日复工，请予以审批。 附：证明文件资料 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字） 年 月 日

审批意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.4

分包单位资格报审表

工程名称：                                         编号：

| 致： （项目监理机构） 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工或安装资质和能力，可以保证本工程按施工合同第 条款的约定进行施工或安装。分包后，我方仍承担本工程施工合同的全部责任。请予以审查。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分包工程名称（部位） | 分包工程量 | 分包工程合同额 |
| 合 计 |  |  |
| 附：1. 分包单位资质材料 2. 分包单位业绩材料 3. 分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书 4. 施工单位对分包单位的管理制度 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日 |  |  |
| 审查意见： 专业监理工程师（签字） 年 月 日 |  |  |
| 审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字） 年 月 日 |  |  |

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.5  施工控制测量成果报验表应按本规范表B.0.5的要求填写。

表B.0.5   施工控制测量成果报验表

工程名称：                                         编号：

致： （项目监理机构） 我方已完成 的施工控制测量，经自检合格，请予以查验。 附：1. 施工控制测量依据资料 2. 施工控制测量成果表 施工项目经理部（盖章） 项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表应按本规范表B.0.6的要求填写。

表B.0.6   工程材料、构配件或设备报审表

工程名称：                                         编号：

致： （项目监理机构） 于 年 月 日进场的拟用于工程 部位的 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1. 工程材料、构配件或设备清单 2. 质量证明文件 3. 自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

B.0.7  隐蔽工程、检验批、分项工程质量报验表及施工试验室报审表应按本规范表B.0.7的要求填写。

表B.0.7                      报审、报验表

工程名称：                                         编号：

致： （项目监理机构） 我方已完成 工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。 附： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

B.0.8  分部工程报验表应按本规范表B.0.8的要求填写。

表B.0.8    分部工程报验表

工程名称：                                          编号：

致： （项目监理机构） 我方已完成 （分部工程），经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。 附件：分部工程质量控制资料 施工项目经理部（盖章） 项目技术负责人（签字） 年 月 日

验收意见： 专业监理工程师 （签字） 年 月 日

验收意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师 （签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.9 监理通知回复应按本规范表B.0.9的要求填写。

表B.0.9    监理通知回复

工程名称：                                         编号：

致： （项目监理机构） 我方接到编号为 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。 附：需要说明的情况 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师或专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.10 单位工程竣工验收报审表应按本规范表B.0.10的要求填写。

表B.0.10    单位工程竣工验收报审表

工程名称：                                         编号：

致： （项目监理机构） 我方已按施工合同要求完成 工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。 附件：1. 工程质量验收报告 2. 工程功能检验资料 施工单位（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

预验收意见： 经预验收，该工程合格或不合格，可以或不可以组织正式验收。 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.11 工程进度款及竣工结算款支付报审表应按本规范表B.0.11的要求填写。

表B.0.11   工程款支付报审表

工程名称：                                         编号：

致： （项目监理机构） 我方已完成 工作，按施工合同约定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ），现将有关资料报上，请予以审核。 附件： 已完成工程量报表 工程竣工结算证明材料 相应的支持性证明文件 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审查意见： 1. 施工单位应得款为： 2. 本期应扣款为： 3. 本期应付款为： 附件：相应支持性材料 专业监理工程师（签字） 年 月 日

审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

审批意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份； 工程竣工结算报审时本表一式四份，项目监理机构、建设单位各一份、施工单位二份。

B.0.12  施工进度计划报审表应按本规范表B.0.12的要求填写。

表B.0.12   施工进度计划报审表

工程名称：                                         编号：

致： （项目监理机构） 我方根据施工合同的有关规定，已完成 工程施工进度计划的编制和批准，请予以审查。 附件： 施工总进度计划 阶段性进度计划 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审查意见： 专业监理工程师（签字） 年 月 日

审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.13 费用索赔报审表应按本规范表B.0.13的要求填写。

表B.0.13   费用索赔报审表

工程名称：                                         编号：

致： （项目监理机构） 根据施工合同 条款，由于 的原因，我方申请索赔金额（大写） ，请予批准。 索赔理由： 附件： 索赔金额的计算 证明材料 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审核意见： □ 不同意此项索赔。 □ 同意此项索赔，索赔金额为（大写） 。 同意或不同意索赔的理由： 附件： 索赔审查报告 项目监理机构（盖章） 总监理工程师 （签字、加盖执业印章） 年 月 日

审批意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

B.0.14 工程临时或最终延期报审表应按本规范表B.0.14的要求填写。

表B.0.14   工程临时或最终延期报审表

工程名称：                                         编号：

致： （项目监理机构） 根据施工合同 （条款），由于 原因，我方申请工程临时/最终延期 （日历天），请予批准。 附件： 1. 工程延期依据及工期计算 2. 证明材料 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审核意见： □ 同意临时或最终延长工期 （日历天）。工程竣工日期从施工合同约定的 年 月 日延迟到 年 月 日。 □ 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

审批意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

C.0.1

工作联系单

工程名称：北苗家村安置区工程                            编号：20140402

致： 日照东泰建筑工程有限公司 根据工程开工需要，现需你方提供以下开工资料： - 派驻本项目的项目经理及管理人员的任命书； 2、法定代表人与项目经理签订的安全责任书； 3、项目经理和安全员必须有上岗证书和安全考核合格证书。 4、技术负责人、施工负责人等其他管理人员应具有相应资格或上岗证书；特殊工种上岗证； 5、资质证书和安全生产许可证；分包单位资质、安全生产许可证及人员上岗证； 6、施工组织设计；安全文明施工方案；临时用电方案；事故应急救援预案； 7、施工项目组织管理机构；人员分工及职责； 8、图纸到位后的读图纪要；施工组织设计； 9、测量方案； 10、质量通病防治措施； 11、进度保证制度；施工总进度计划； 12、质量自检及报验制度；质量保证制度；质量保证体系；质量奖惩制度； 13、安全检查整改制度；安全保证体系；安全奖惩制度； 14、原材料见证取样送检制度；试件见证取样送检制度； 15、劳务公司资质和安全生产许可证；劳务公司安全员及管理人员上岗证； 16、三级安全教育；入场安全教育；施工技术交底；施工安全交底； 发文单位：日照市天衡工程咨询有限公司 北苗家村安置区监理项目部 负责人（签字） 年 月 日

C.0.2 工程变更单应按本规范表C.0.2的要求填写。

表C.0.2  工程变更单

工程名称：                                         编号：

| 致： 由于 原因， 兹提出 工程变更，请予以审批。 附件 变更内容 变更设计图 相关会议纪要 其他 变更提出单位： 负责人： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程数量增或减 |  |  |
| 费用增或减 |  |  |
| 工期变化 |  |  |
| 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） |  | 设计单位（盖章） 设计负责人（签字） |
| 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字） |  | 建设单位（盖章） 负责人（签字） |

注：本表一式四份，建设单位、项目监理机构、设计单位、施工单位各一份。

C.0.3索赔意向通知书应按本规范表C.0.3的要求填写。

表C.0.3   索赔意向通知书

工程名称：                                         编号：

致： 根据《建设工程施工合同》 （条款） 的约定，由于发生了 事件，且该事件的发生非我方原因所致。为此，我方向 （单位）提出索赔要求。 附件：索赔事件资料 提出单位（盖章） 负 责 人（签字） 年 月 日